reading-book-app — docs/note

Kế hoạch thực hiện Phase 0 — Pipeline Jump hợp nhất

(highlight, textbox, freehand, bookmark) · Cập nhật 29/08/2026

# 1. Phạm vi & nguồn

Tài liệu này cụ thể hoá mục 3 "Phase 0" trong docs/note/jump-to-location-implementation-plan.md (bảng việc 0.1–0.7) thành một kế hoạch thi công có thể chạy trực tiếp — đối chiếu với đúng nội dung §4/§6/§7 của docs/spec/jump-to-location-unified.md (spec kiến trúc đã chốt) và bản chia giai đoạn chi tiết hơn đã có sẵn trong docs/spec/jump-to-location-plan.md (Phase 0–5 riêng cho scope này).

Khác với 3 tài liệu trên, phần mục 3 dưới đây dựa trên việc đọc trực tiếp code hiện hành của repo (29/08/2026), không chỉ dựa trên mô tả trong spec — nêu ra 2 điểm spec chưa tính tới và cần quyết định trước khi viết useReaderJump.ts.

# 2. Hiện trạng đã kiểm tra trong code

Đã rà soát packages/shared và apps/reading-book-desktop — chưa có phần nào của Phase 0 tồn tại. Có thể bắt đầu đúng từ bước 0.1 mà không lo code thừa/trùng.

| Hạng mục | File dự kiến | Trạng thái hôm nay |
| --- | --- | --- |
| JumpTarget + resolver | packages/shared/models/jump-target.ts | Chưa tồn tại |
| Flash effect | src/reader/overlays/annotation-flash.ts | Chưa tồn tại (đã bị xoá khỏi repo trước đây) |
| Orchestrator | src/screens/Reader/logic/hooks/useReaderJump.ts | Chưa tồn tại |
| 4 hàm jumpTo* cũ | useReaderAnnotations.ts (dòng 675, 886, 1245, 1259) | Vẫn là 4 hàm viết tay riêng lẻ, đúng như spec mô tả |

# 3. Hai phát hiện cần xử lý trước khi code (ngoài phạm vi mô tả của spec gốc)

## 3.1 — goChapterRef là no-op thật sự trên bề mặt EPUB thật

Rủi ro ReaderScreen.tsx:180 gán goChapterRef.current = nav.goChapter. Hàm goChapter (useReaderNavigation.ts:86-90) chỉ Math.min/max theo FAKE_CHAPTERS.length rồi setChapterIndex — không hề gọi vào epubApiRef. chapterIndex chỉ được dùng để render FAKE_CHAPTERS[nav.chapterIndex] (ReaderScreen.tsx:201) — nội dung EPUB thật không render từ state này. Gọi goChapterRef.current(x) trên một sách EPUB thật hôm nay không di chuyển màn hình đọc chút nào. Hệ quả: giả định trong spec §4.3 ("Tier 2 luôn thành công vì chapterIndex luôn hợp lệ") đúng cho bề mặt fake, nhưng SAI cho bề mặt EPUB thật nếu orchestrator dùng goChapterRef — rất có thể là lý do jumpToHighlight trên EPUB thật hôm nay cảm giác "bấm không có gì xảy ra" khi không có CFI.

Đối chứng: goToPageRef.current (ReaderScreen.tsx:181) trỏ tới nav.goToPageFromLayout, với EPUB thật gọi api.goToSpineIndex(page - 1) — có di chuyển thật. jumpToFreehandStroke và nhánh page-rect của jumpToTypewriterNote đã dùng đúng goToPageRef nên hoạt động đúng trên EPUB thật ngay hôm nay.

Khuyến nghị cho bước 0.4: nhánh Tier 2 trong useReaderJump.ts nên gọi goToPageRef.current(target.chapterIndex + 1) thay vì goChapterRef.current(target.chapterIndex) — tái dùng đúng cơ chế đang chạy tốt cho freehand, thay vì cơ chế đang no-op cho highlight/bookmark-fallback. Cần bổ sung goToPageRef vào tham số của hook (chữ ký gợi ý ở spec §6.1 chưa liệt kê tham số này). Xác nhận lại bằng test thủ công ở bước 0.1/0.7, đặc biệt trên EPUB thật với CFI bị ép tắt để buộc Tier 2 chạy.

## 3.2 — isJumpingToBookmark: đổi tên hay giữ song song?

Quyết định cần chốt State isJumpingToBookmark / setIsJumpingToBookmark (useReaderAnnotations.ts:170) hiện điều khiển màn che hiển thị tại ReaderScreen.tsx:660, chỉ dùng trong jumpToBookmark. Spec §4.3 dùng 1 state chung setIsJumpingToAnnotation cho mọi loại.

Khuyến nghị: đổi tên isJumpingToBookmark → isJumpingToAnnotation, set từ bên trong useReaderJump và dùng chung cho cả 4 loại — thay vì thêm một state mới chạy song song. Đây là rename thuần (chỉ đổi field đọc tại ReaderScreen.tsx:660, không đổi logic render), phù hợp nguyên tắc Phase 1 "không đổi hành vi quan sát được" của jump-to-location-plan.md.

# 4. Kế hoạch thực hiện — 0.1 → 0.7

Thứ tự dưới đây gộp bảng việc 0.1–0.7 của jump-to-location-implementation-plan.md với cách chia nhỏ rủi ro của jump-to-location-plan.md (Phase 0–5) — mỗi mục nêu rõ file, chi tiết grounded theo code thật, và Definition of Done riêng.

## 0.1 — Spike xác minh Tier 1 CFI an toàn (thủ công, không commit)

- Tạm sửa jumpToHighlight (useReaderAnnotations.ts:675): bỏ nhánh goChapterRef, gọi thẳng epubApiRef.current?.goToLocation(new CfiLocation(epubJumpCfi(h))) — epubJumpCfi đã có sẵn tại highlight-persistence.ts:419, không cần viết mới.

- Test trên ≥ 3 EPUB khác nhau (1 sách nhiều ảnh, 1 sách CSS/font phức tạp, 1 sách text thuần), mỗi sách ≥ 7 highlight rải đầu / giữa / cuối chương.

- Lặp lại tương tự cho jumpToTypewriterNote với note có cfi-offset (dùng epubTypewriterJumpCfi, typewriter-persistence.ts:329) — chỉ note gõ lên text mới có CFI.

- Ghi lại: tỉ lệ thành công, có IndexSizeError/lỗi console mới không, thời gian ổn định (quyết định CFI_JUMP_TIMEOUT_MS).

- Revert toàn bộ code thử nghiệm — chỉ giữ lại kết luận (ghi vào PR mở Phase 1, hoặc note riêng).

Quyết định go/no-go theo đúng 3 mức đã định nghĩa ở jump-to-location-plan.md §Phase 0 (>90% pass → đi thẳng; lỗi theo 1 pattern cụ thể → bật Tier 1 có chọn lọc; lỗi lan tràn không rõ pattern → tạm dừng Phase 2, giữ Tier 2-only).

## 0.2 — JumpTarget + 4 resolver — packages/shared/models/jump-target.ts (mới)

- Định nghĩa JumpEntityKind, PreciseLocator, JumpTarget đúng theo spec §4.1.

- 4 resolver, mỗi resolver chỉ bọc quanh hàm persistence đã có sẵn — không viết lại logic parse vị trí:

| Resolver | Bọc quanh hàm đã có |
| --- | --- |
| highlightJumpTarget | epubJumpCfi — highlight-persistence.ts:419 |
| bookmarkJumpTarget | readerBookmarkJumpLocation — bookmark-persistence.ts:65 |
| typewriterJumpTarget | parseTypewriterLocation (typewriter-persistence.ts:84) / epubTypewriterJumpCfi (:329) |
| freehandJumpTarget | readerFreehandPageNumber — freehand-persistence.ts:303 (luôn Tier 2, freehand chưa từng có CFI) |

Hàm thuần (input/output, không DOM) — có thể viết 1 script thử nhanh kiểu spikes/ gọi từng resolver với dữ liệu mẫu, in JumpTarget ra console, đối chiếu bằng mắt với location_data gốc, thay cho unit test chính thức (repo không có test runner — xem CLAUDE.md).

## 0.3 — annotation-flash.ts (mới) — src/reader/overlays/annotation-flash.ts

- Viết lại findAnnotationMarkElement / waitForAnnotationMarkElement / flashAnnotationMark theo mô tả spec §4.4 — code cũ đã bị xoá khỏi repo, đây là viết mới từ mô tả, không phải khôi phục.

- JUMP_MARK_POLL_MS = 40, JUMP_MARK_TIMEOUT_MS = 900, JUMP_FLASH_MS = 900; viền hổ phách rgba(245, 158, 11, 0.95), dùng Web Animations API trực tiếp trên element (không thêm CSS class, vì element có thể nằm trong iframe khác document).

- Test độc lập: mở DevTools trên trang đang có sẵn <mark data-rb-hl-id="...">, gọi flashAnnotationMark('[data-rb-hl-id="<id>"]') thẳng từ console trước khi tích hợp.

## 0.4 — useReaderJump() — src/screens/Reader/logic/hooks/useReaderJump.ts (mới)

- Orchestrator tiered theo spec §4.3, nhận các tham số theo spec §6.1 — cộng thêm `goToPageRef` theo khuyến nghị ở mục 3.1 (spec chưa liệt kê tham số này).

- Nhánh Tier 2 gọi goToPageRef.current(target.chapterIndex + 1), không phải goChapterRef (mục 3.1).

- Token huỷ-và-jump-mới: 1 jumpTokenRef tăng dần, so token trước khi setState — theo đúng mẫu resizeAnchorToken đã có trong openEpubjs.ts.

- Jump-back 1 cấp: JumpBackAnchor, pushJumpBackAnchor, captureCurrentAnchor, jumpBack() theo spec §4.6.

- CFI_JUMP_TIMEOUT_MS = 1500, bọc epubApiRef.current.goToLocation(...) bằng withTimeout + try/catch, log console.warn kèm target.id khi rơi Tier 2.

- An toàn khi merge: theo nguyên tắc Phase 1 của jump-to-location-plan.md, tạm ép landedPrecise = false (bỏ qua Tier 1 dù target.precise có giá trị) — chỉ bật thật ở bước 0.5b bên dưới, để tách rõ "đổi kiến trúc gọi hàm" khỏi "bật CFI thật".

## 0.5 — Đổi 4 hàm jumpTo* cũ thành wrapper — useReaderAnnotations.ts

### 0.5a — Wiring an toàn (Tier 1 vẫn bị ép tắt)

- Đổi 3/4 hàm (jumpToHighlight, jumpToTypewriterNote, jumpToFreehandStroke) thành wrapper 1 dòng gọi jumpToLocation(xxxJumpTarget(...)).

- Giữ nguyên `jumpToBookmark` ở bước này — đây là hàm duy nhất đang thật sự chạy CFI production hôm nay, đổi sớm nhất làm tăng rủi ro không cần thiết cho một bước vốn phải "an toàn tuyệt đối".

- Test hồi quy thủ công: jump tới 1 highlight, 1 typewriter note, 1 freehand — cả EPUB thật lẫn fake surface — hành vi phải giống hệt trước (Tier 1 đang tắt, flash cũng chưa chạy — đúng dự kiến).

### 0.5b — Bật Tier 1 có kiểm soát (sau khi 0.1 cho kết quả go)

- Thứ tự rủi ro tăng dần: bookmark trước (đổi jumpToBookmark sang orchestrator, gỡ cờ ép Tier 2 riêng nhánh bookmark — bài test là "orchestrator có tái tạo đúng hành vi cũ không", không phải "CFI có an toàn không", vì đã biết rồi) → highlight → typewriter note (chỉ nhánh cfi-offset) → freehand (không có gì để bật, chỉ xác nhận không regression).

- Mỗi loại là 1 PR/commit riêng, có thể dừng giữa chừng nếu phát hiện vấn đề — rollback là ép lại landedPrecise = false cho riêng loại đó.

## 0.6 — UI pill "Quay lại vị trí đang đọc" — ReaderScreen.tsx

- canJumpBack từ useReaderJump; render pill góc dưới màn đọc, hiện ~5–8 giây sau mỗi jump thành công, ẩn khi hết giờ hoặc khi bấm; gọi annotations.jumpBack() khi bấm.

- Xoá slot khi đổi bookId — hook vào effect reset đã có sẵn tại useReaderNavigation.ts:72-79 (cùng chỗ reset chapterIndex/epubToc/...).

- Xoá slot khi phát hiện điều hướng thủ công sau jump (switchPage, chọn TOC, kéo cuộn) — phải đồng bộ với timeout ẩn UI, không chỉ dựa vào timeout (edge case spec §8, mục "Về jump-back").

## 0.7 — Test thủ công toàn bộ 4 loại, cả 2 bề mặt

Ma trận test thu hẹp đúng phạm vi Phase 0 (không có underline/strikethrough/stamp — nằm ở Phase 1/2 của jump-to-location-implementation-plan.md, ngoài phạm vi tài liệu này):

| Loại | EPUB thật | Fake surface |
| --- | --- | --- |
| Highlight | Jump CFI + flash | Jump trang (goToPageRef) |
| Bookmark | Jump CFI + justJumpedBookmarkId | Jump trang (goToPageRef) |
| Typewriter note (cfi-offset) | Jump CFI + flash | — |
| Typewriter note (fake-pct/page-rect) | Jump trang | Jump trang |
| Freehand | Jump trang (luôn Tier 2) | Jump trang |
| Jump-back | Từ mọi loại trên | Từ mọi loại trên |

Kèm 3 kịch bản edge-case bắt buộc test riêng: đổi sách giữa chừng khi đang có jump-back pill (slot phải bị xoá); bấm "Jump" liên tiếp rất nhanh vào 2 annotation khác nhau (huỷ-và-jump-mới, không animate nhầm); CFI hỏng/annotation mồ côi (rơi về Tier 2, không toast lỗi, không crash).

# 5. Definition of Done — Phase 0

(Nguyên văn từ jump-to-location-implementation-plan.md)

Hoàn thành khi Mọi "Jump to location" hiện có (highlight, bookmark, typewriter note, freehand) chạy qua cùng 1 pipeline. Có flash khi Tier 1 thành công. Có nút quay lại vị trí đang đọc. Không còn code trùng lặp giữa 4 hàm cũ — mỗi hàm chỉ còn 1 dòng gọi xxxJumpTarget + jumpToLocation.

# 6. Quyết định cần xác nhận trước khi bắt đầu code

- Đồng ý cách xử lý phát hiện 3.1 — Tier 2 dùng goToPageRef.current(chapterIndex + 1) thay vì goChapterRef?

- Đồng ý đổi tên isJumpingToBookmark → isJumpingToAnnotation (phát hiện 3.2), dùng chung cho cả 4 loại?

- Thứ tự bật Tier 1 ở bước 0.5b (bookmark → highlight → typewriter) có cần điều chỉnh không?

- CFI_JUMP_TIMEOUT_MS = 1500ms — giữ nguyên theo spec, hay chờ số đo thực tế từ spike 0.1 trước khi chốt?

# 7. Tài liệu nguồn

- docs/spec/jump-to-location-unified.md — spec kiến trúc đã chốt (§4, §6, §7 là nguồn chính của Phase 0).

- docs/spec/jump-to-location-plan.md — chia nhỏ Phase 0–5 riêng cho scope này (spike / nền tảng / bật Tier 1 / flash / jump-back / dọn dẹp).

- docs/note/jump-to-location-implementation-plan.md — kế hoạch tổng (Phase 0 = tài liệu này, Phase 1 = stamp, Phase 2 = underline/strikethrough).

- docs/error/jump-to-location.md — lịch sử bug CFI cũ (một số đoạn đã lỗi thời so với code, xem mục 1 của spec).